|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No hemos cumplido las actividades específicamente correspondientes a la base de datos del proyecto debido a la mala comunicación entre nuestro grupo y lo tedioso que es el realizar una base de datos a manos con mínimo 1000 datos.  Los factores principales que nos han limitado el desarrollo de esta actividad ha sido la poca coordinación como grupo que hemos tenido y los roles poco definidos. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Hemos enfrentado las dificultades haciendo reuniónes como grupo para que la desorganizacion que hemos tenido no vuelvan a pasar, para asì no seguir atrasándonos con actividades con la Carta Gantt** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evaluo mi trabajo positivamente, por que si bien principalmente el problema ha sido la desorganización. Estamos llevando a cabo con buen tiempo nuestro proyecto y ya estamos comenzando a entrenar la red neuronal para que prediga específicamente lo que se requiere. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **La inquietud que me queda es principalmente si vamos a poder vender este proyecto a la empresa con la que estamos trabajando, o si un porcentaje se lo quedarà duoc. Con respecto a la aplicación en si considero que no tengo ninguna i quietud** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Considero que podríamos haber redistribuido de una mejor forma las actividades a realizar, asi no nos habríamos quedado atrás con lo que respecta al csv de las imágenes de los autos.  Actualmente no hay nuevas actividades que deban ser asignadas o reasignadas. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Mi trabajo en grupo lo evaluo regular debido a que me he despreocupado un poco de las entregas y avances de las semanas y tiendo a dejar para ultimo las actividades que me han designado para realizar, haciendo que mi equipo en algunas ocaciones se atrasne por mi culpa.  El aspecto principal en el que podría mejorar es en el poco interés que le estoy dando a los avances semanales, debería optimizar mejor mis tiempos para asì no tener que hacer todo a ultima hora |